(Додаток №1)

ПРОЄКТ БЕЗБАР'ЄРНОГО МАРШРУТУ НА ТЕРЕТОРІЇ КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В ЦЕНТРІ     СЕЛИЩА КРАСНОКУТСЬК

- Статистика маломобільних груп громади у селищі Краснокутськ:

-люди з інвалідністю-291 осіб;

-люди старшого віку-6523 осіб;

-діти до 7-ми років-1119 осіб;

2. Основні адміністративні об’єкти:

-зупинки громадського транспорту по вулицях: Захисників України,     Миру, Охтирській;

-магазини по вулиці Миру: «Аврора», «Посад», «Єва», «Дім, сад, город»;

-будинок культури;

-будівля Краснокутської селищної ради, вулиця Охтирська;

-будівля ЦНАПу вулиця Миру 127;

-приміщення пенсійного фонду України вулиця Миру 152;

-Краснокутський районний суд вулиця Охтирська;

-відділи банків по вулицях: Миру, Охтирської;

-заклади охорони здоров’я по вулицях: Миру, Горянська;

-будівля автостанції вулиця Миру 149;

-будівля «Укрпошти», приміщення Нової пошти;

-будівля районного відділу поліції, вулиця Миру 170

3.Об’єкти маршруту:

Відділення «Укрпошти» вул. Миру

-облаштувати відповідно до ДБН поручні, вирівнювання покриття підлоги, встановлення тактильної плитки-фінансування за кошти установи;

Магазини

-вирівнювання покриття підлоги, встановлення тактильної плитки, поручні, облаштування вхідної групи-фінансування за кошти власників;

Адміністративні будівлі

-відповідно до ДБН облаштувати покриття перед будівлею з встановлення  тактильної плитки-фінансування за кошти місцевого бюджету;

Пішохідні тротуари

-ремонт покриття, з встановлення тактильної плитки, улаштування пониження бордюрів, перехід через дорогу-фінансування за кошти місцевого бюджету;

Багатоквартирні будинки

-ремонт покриття доріжок перед будинками з встановлення тактильної плитки, улаштування пониження бордюрів. Облаштування вхідної групи  під’їздів;

Місця паркування

-ремонт дорожнього покриття з улаштуванням місць паркування в тому числі для людей з інвалідності, улаштування розмітки дорожніх знаків;

Заходи для облаштування безбар’єрного маршруту на 2025-2030 роки.

1.Адміністративні будівлі, будівлі магазинів-на 2026 рік;

2.Будівля «Укрпошти», приміщення Нова пошта, будівля Будинку культури-на 2027 рік;

3.Багатоповерхові житлові будинки, зупинки, паркувальні місця, пішохідні тротуари-на 2028 рік;

4.Заклади охорони здоров’я-на 2029-2030 рік.

Фінансування

-Ремонт пішохідних доріжок, алей, прибудинкових доріжок з облаштуванням тротуарів з елементами тактильної плитки, пониження бордюрів-500,00 тис.грн.

-облаштування пандусами та елементами доступності багатоповерхових житлових будинків-15000,00 тис.грн.

-ремонт дорожнього покриття з улаштуванням місць паркування для осіб з інвалідністю-500,00 тис.грн.

Всього -25000,00 тис.грн.

Дорожня карта створення безбар’єрного маршруту

-протяжність маршруту для потреб маломобільних груп населення 1800,00 км.

-точка початку маршруту, заклад охорони здоров’я поліклініка вул. Горянська,

-кінцева точка маршруту Будівля районного відділу поліції вул. Миру 170.