
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Краснокутської cелищної ради

від 12 грудня 2025 року № 7927-VIII 

(LXІІI позачергова сесія VIII cкликання)
ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2022-2026 РОКИ

(нова редакція)

селище Краснокутськ

2025 рік

ПАСПОРТ

Програми енергозбереження та енергоефективності

Краснокутської селищної ради на 2022-2026 роки
	1
	Назва програми
	Програма енергозбереження та енергоефектив- ності Краснокутської селищної ради на 2022 – 2026 роки

	2
	Розробник програми
	Відділ стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив апарату Краснокутської селищної ради

	3
	Відповідальні виконавці програми
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва апарату Краснокутської селищної ради;

відділ житлово-комунального господарства та благоустрою, транспорту та екології апарату Краснокутської селищної ради

	4
	Учасники програми
	Краснокутська селищна територіальна громада

	5
	Термін реалізації програми
	2022-2026 роки

	6
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
	Місцевий бюджет, інші види бюджетів

	7
	Обсяги фінансування програми (грн.)
	10 058 500

	8
	Мета програми
	Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері Краснокутської селищної ради, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання

	9
	Очікувані результати виконання програми (якісні)
	Проведення модернізації об’єктів теплопостачання, впровадження новітніх енергоефективних технологій.

	10
	Очікувані результати виконання програми (кількісні)
	Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у закладах та установах селищної ради на 40 %, економія коштів місцевого бюджету близько 30 %.


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програма енергозбереження та енергоефективності Краснокутської селищної ради на 2022 – 2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про енергозбереження» та Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

Мета Програми – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері Краснокутської селищної ради, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації  державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення  системи управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування в населення світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій Краснокутської селищної ради. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану установ та населених пунктів громади, модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг для населення і соціально-побутових умов мешканців населених пунктів та передбачає:

1) зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання в установах та закладах селищної ради за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

2) підвищення надійності систем постачання енергоносіїв;

3) впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

4) популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

5) скорочення поточних видатків місцевого бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері Краснокутської селищної ради;

6) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження Краснокутської селищної ради;

7) запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива установами та закладами Краснокутської селищної ради;

8) постійний моніторинг споживання енергоносіїв в установах і закладах та впровадження енергозберігаючих заходів.

2. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку громади.

На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, обмежуючи потенціал підвищення якості життя українських громадян.

Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів.

Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетним завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній, бюджетній. 

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності.

Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є:

1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;

2) постійне зростання вартості енергоресурсів;

3) недостатність коштів у місцевому бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів;

4) відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження та енергоефективності;

5) недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів в установах та закладах селищної ради, в побуті тощо;

6) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб установ та закладів до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Енергозбереження залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності селищної ради щодо ефективного втілення в життя державної політики енергозбереження та енергоефективності.

Основними завданнями Програми є створення ефективної системи управління енергозбереженням, скорочення витрат енергоресурсів, удосконалення обліку та контролю за їх витратами, втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в установах та закладах селищної ради, а також можливості залучення для цього коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, у тому числі грантових.

В установах та закладах Краснокутської селищної ради виконано низку технічних заходів щодо скорочення енергоресурсів: заміна віконних та дверних блоків на металопластикові, заміна газових котлів на твердопаливні, встановлення світлодіодних ламп замість ламп розжарювання та люмінесцентних, капітальний ремонт та утеплення покрівель та інше.

Досягнення мети Програми передбачається шляхом реалізації заходів організаційного та технічного характеру.

Заходами організаційного характеру є:

1) фінансове забезпечення Програми – виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів;

2) проведення інформаційної кампанії серед споживачів енергоресурсів, молоді, дітей дошкільного віку щодо поширення інформації про ефективне та ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів.

До заходів технічного характеру належать:

1) модернізація діючих котелень – переобладнання, реконструкція та технічне переоснащення;

2) підвищення ефективності діючих систем теплопостачання – заміна тепломереж, застосування попередньо ізольованих труб, зміна схеми теплопостачання із використанням критерію ефективності використання енергії та окупності витрат;

3) продовження практики впровадження сучасних систем обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

4) утеплення та ущільнення будівель;

5) оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальних приладів внутрішнього і зовнішнього освітлення сучасними енергозберігаючими освітлювальними приладами;

6) підвищення рівня раціонального використання палива та енергії за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і відповідного обладнання.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які в основному передбачають:

1) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у закладах та установах селищної ради;

2) проведення модернізації об’єктів теплопостачання, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

3) економію коштів місцевого бюджету;

4) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження;

5) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади на всіх рівнях суспільного життя;

6) застосування механізму відновлювального фінансування енергозберігаючих заходів.

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, і в разі потреби - уточняються завдання та заходи Програми.

	Джерела фінансування
	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, грн.

	
	2025 рік
	2026 рік
	Всього витрат на виконання Програми

	1
	2
	3
	4

	Обсяг коштів, всього, зокрема:
	58 500
	10 000 000
	10 058 500

	Державний бюджет
	-
	-
	-

	Обласний бюджет
	-
	-
	-

	Бюджет Краснокутської селищної територіальної громади
	58 500
	10 000 000
	10 058 500

	Інші джерела


	-


	-


	-




6. ПЕРЕЛІК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ:

	№ 

з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці (відповідальні виконавці)
	Джрела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, грн.

	
	
	
	
	
	2025

рік
	2026

рік
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкція вуличного освітлення із встановленням світильників зі світлодіодними лампами, світильників на сонячних батареях.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	
	400 000
	400 000

	2
	Модернізація опалення приміщень установ та закладів селищної ради.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	-


	1 000 000
	1 000 000

	3
	Реконструкція котельних приміщень із встановленням котлів на альтернативному виді палива.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	-


	2 000 000
	2 000 000

	4
	Заміна вікон та дверей у приміщеннях установ та закладів селищної ради
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	-


	500 000
	500 000

	5
	Утеплення стін та дахів приміщень установ та закладів селищної ради.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	-


	2 500 000
	2 500 000

	6
	Встановлення установок альтернативної енергетики (вітряні та сонячні електростанції).
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ


	-


	3 000 000
	3 000 000

	7
	Просвітницька та консультативна робота серед населення щодо впровадження енергозберігаючих технологій у приватному секторі.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Фінансування не потребує
	-


	-
	-

	8
	Застосування енергоефективних технологій та потужностей у діяльності комунальних підприємств селищної ради.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	-


	50 000
	50 000

	9
	Здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель Краснокутської селищної ради.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	-


	100 000
	100 000

	10
	Виконання робіт із здійснення технічного нагляду за будівельними та монтажними роботами під час реалізації проєктів з підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності:

- Нагляд за будівельними роботами (технічний нагляд за об’єктом): «Реконструкція електричних мереж, в частині монтажу гібридної сонячної електростанції на свердловині № 12, за адресою: вул. Горянська в селищі Краснокутськ Богодухівського району Харківської області»;

- Нагляд за будівельними роботами (технічний нагляд за об’єктом: «Реконструкція електричних мереж, в частині монтажу гібридної сонячної електростанції на даху нежитлової будівлі очисних споруд, за адресою: вул. Зарічна в селищі Краснокутськ Богодухівського району Харківської області»
	2025-2026 р.р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	29 682
28 818

	150 000
	210 000

	11
	Укладання договорів на проведення робіт з обстеження технічного стану покрівельних конструкцій для визначення можливості монтажу сонячних панелей чи сонячних колекторів.
	2026 р.
	Відділ містобудування, архітектури та будівництва
	Бюджет Краснокутської селищної ТГ
	-


	300 000
	300 000


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання заходів Програми відповідальними виконавцями, іншими виконавцями Програми здійснюється протягом року.

Відділ містобудування, архітектури та будівництва апарату Краснокутської селищної ради подає щороку до відділу стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив апарату Краснокутської селищної ради звіт про результати виконання Програми у термін до 01 березня року, наступного за звітнім періодом.

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого у місячний строк відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його до відділу стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив апарату Краснокутської селищної ради.

Підготовка звіту про результати виконання Програми проводиться на підставі бухгалтерських звітів.

Звіти про хід виконання завдань та заходів, про досягнення очікуваних результатів за рік і після закінчення дії Програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краснокутської селищної ради після розгляду на сесії Краснокутської селищної ради.

Секретар селищної ради                                           Валентина ОВЧАРЕНКО

